第二轮中央生态环境督察期间交办信访件整改明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 县区 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理处罚情况 | 整改落实情况 |
| 1 | X2SN202112080002、X2SN202112090006 | 陕西省商洛市镇安县回龙镇寨沟以利用商南永昌矿洞废渣名义建设大型(年产30万吨)机制砂石料厂,已经严重破坏山体及河道,直接威胁下面500米处尾矿库(原双龙金矿已闭库尾矿库)安全及库下100米处居住30多户100多群众的生命安全。望依法查处 | 镇安县 | 商南县永昌矿业开发有限公司建设的镇安永昌重晶石矿废渣生产石子生产线项目已完成工程量的80%，未正式投产。该项目占地9838.61平方米，全部为林地，未超范围建设；未办理涉河项目建设审批手续；该项目下游约1.5公里处为镇安县双龙黄金矿业有限责任公司尾矿库（2015年已闭库），该尾矿库下游200米处居住群众25户125人。2021年7月，镇安县管理局组织专家论证，结论为该项目生产线对下游尾矿库影响较小，安全利用原矿山废石废渣后有利于尾矿库的安全。 | 属实 | 一是镇安县水利局负责，责令停止该项目建设施工作业，督促限期办理涉河项目建设审批手续，在未取得审批手续之前不得进行施工作业。二是镇安县水利局负责，督促该公司拆除项目厂区道路扩改建工程施工中违规架设的1处涵管桥；三是镇安县水利局负责，督促该公司全面清理寨沟河道内的施工弃渣，确保行洪安全。（责任单位：镇安县水利局，整改时限：2021年12月31日） | 镇安县已对该项目涉河建设项目进行了审批。厂区道路扩建施工中违规架设的涵管桥已拆除，寨沟河道内的弃渣已清理到位。 |
| 2 | D2SN202112260005 | 11月份有人在商洛市柞水县下梁镇西川村西川河河道大肆采砂，砂石全部堆放在下梁镇新合村的废弃砂厂内，四处售卖，严重破坏生态环境 | 柞水县 | 2021年6月至9月，柞水县连续强降雨，西川河水暴涨，造成下梁镇新合村二组马鞍岭拦砂坝泥沙淤积严重，影响行洪。县水利局2021年11月18日同意下梁镇新合村对马鞍岭拦砂坝实施清淤疏浚，要求清淤量控制在1500m3以内，清淤泥沙用于新合村水毁道路修复。清淤疏浚期间开挖有导流渠，清淤后河道平整，清淤方量和清淤区域未超出批准范围。 | 属实 | 一是加强河道管理，常态化开展河道巡查（责任单位：柞水县水利局；整改时限：长期坚持）；**二**是按照属地管理原则，进一步落实“河长制”及环境网格化监管职责，加强巡查检查（责任单位：下梁镇党委、政府；责任人：整改时限：长期坚持）。 | 该项目为清淤疏浚，目前堆放的砂石料已清除到位，柞水县进一步加强了河道管理，按照属地管理原则，落实“河长制”及环境网格化监管职责，常态化开展河道巡查检查。 |